ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОКЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

155635, Южский район, с. Новоклязьминское, ул. Старая, д. 2, кв. 2, тел. факс (49347) 27335,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### от « 27 » февраля  2023г.                                                                       № 3 – п

### с. Новоклязьминское

О подготовке Новоклязьминского сельского поселения Южского муниципального района к безопасному пропуску весеннего

половодья  2023 года

В целях безопасного пропуска паводковых вод, недопущения несчастных случаев среди населения, обеспечения сохранности объектов жизнеобеспечения и экономики, руководствуясь протоколом заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности администрации Южского муниципального района № 2 от 16.02.2023года, администрация Новоклязьминского сельского поселения Южского муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к безопасному пропуску весеннего половодья 2023 года Новоклязьминского сельского поселения Южского муниципального района (приложение №1).

2. Утвердить состав оперативного штаба по подготовке к безопасному  пропуску весеннего половодья (приложение №2).

3. Рекомендовать руководителям учреждений, расположенных на территории Новоклязьминского сельского поселения Южского муниципального района:

-  организовать своевременное оповещение населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации;

- подготовить сборные эвакуационные пункты и пункты временного размещения населения, пострадавшего в результате паводка;

- обеспечить безопасную эксплуатацию объектов жизнеобеспечения и опасных производственных объектов в период весеннего половодья;

- в целях обеспечения безопасности дорожного движения, организовать постоянный контроль за состоянием автомобильных дорог, находящихся в зоне

ответственности поселений;

- в целях недопущения гибели людей на водных объектах в период паводка провести профилактическую работу среди населения об опасности рыбной ловли со льда рек и водоемов;

- провести разъяснительную работу с населением по вопросу необходимости страхования личного имущества граждан;

- при необходимости организовать круглосуточное дежурство должностных лиц ответственных за подготовку  и безаварийный пропуск весеннего половодья.

4. Рекомендовать руководителям учреждений, расположенных на территории Новоклязьминского сельского поселения Южского муниципального района:

- организовать уборку снега с территорий населенных пунктов, подготовку ливневой канализации к пропуску талых вод, очистку от снега, наледи и сосулек

кровель домов;

- обеспечить создание резервных запасов топлива для работы котельных.

5. Ответственным лицам, при резком осложнении обстановки, незамедлительно сообщать информацию по телефонам: 01, 2-27-39 (ФГКУ «7

отряд ФПС по Ивановской области»); 02, 2-24-04 (МО МВД РФ «Южский»); 2-25-06 (единая дежурная диспетчерская служба администрации Южского муниципального района).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7 .  Обнародовать настоящее постановление:

- в читальном зале Новоклязьминского отдела МУК Южской МЦБ,                                    по адресу : с. Новоклязьминское, ул. Старая, д.2.1;

- на информационном стенде, оборудованном в здании администрации, расположенном по адресу: с. Новоклязьминское, ул. Старая,  д.2, кв.2;

- на информационном стенде, оборудованном в здании администрации, расположенном по адресу: с. Моста, ул. Кирова,  д.17.

Глава	 Новоклязьминского

сельского поселения                                                                   Н.В. Ершова

Приложение № 1

к постановлению Главы администрации

Новоклязьминского сельского поселения

от «27»  февраля  2023 г. № 3 – п

П Л А Н

мероприятий по подготовке к безопасному пропуску весеннего половодья 2022 года

на территории Новоклязьминского сельского поселения Южского муниципального района

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведение заседания КЧС и ОПБ администрации Новоклязьминского сельского поседения по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья 2023 года | март | Председатель КЧС |  |
| 2. | Определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий и приведение их в готовность к действиям | март | Глава администрации Новоклязьминского сельского поселения |  |
| 3, | Обеспечение готовности системы оповещения и информирования населения | март-апрель | Глава администрации Новоклязьминского сельского поселения |  |
| 4, | Обследование и организация защиты линий электропередач и связи, дорог, мостов, водопроводных труб, попадающих в зону возможного затопления, принятие мер по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению надежности | март-апрель | Руководители учреждений, расположенных на территории Новоклязьминского сельского поселения |  |
| 5. | Организация очистки от снега и наледи территорий населенных пунктов Новоклязьминского сельского поселения дорог с движением пассажирского транспорта, систем водоотведения и ливневой канализации. Обеспечение очистки от наледи и сосулек кровель жилого фонда. | Март | Руководители учреждений, расположенных на территории Новоклязьминского сельского поселения |  |
| 6. | Организовать контроль за уровнем паводковых вод водомерными постами | март-апрель | Глава Новоклязьминского сельского поселения |  |
| 7. | Подготовка пунктов временного размещения для эвакуированных граждан из возможных зон затопления | март-апрель | Глава Новоклязьминского сельского поселения |  |
| 8. | Обеспечение функционирования лечебных учреждений, создание резерва медикаментов и организация практических действий при возникновении ЧС | март-май | ОБУЗ «Южская ЦРБ» Новоклязьминский ФАП |  |
| 9. | Обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов продуктами первой необходимости. | март-май | ИП Тарасова, магазин РайПО |  |
| 10. | В местах возможного выхода людей на лед водоемов, установить предупреждающие аншлаги, провести разъяснительную работу среди населения на актуальную тему. | март-апрель | Глава Новоклязьминского сельского поселения |  |

Приложение №2

к постановлению Главы администрации

Новоклязьминского сельского поселения

от «27»  февраля  2023г. № 3 – п

С О С Т А В

оперативного штаба по подготовке к безопасному пропуску весеннего половодья на территории Новоклязьминского сельского поселения Южского муниципального района

Ершова Н.В.              -  председатель штаба, Глава

Новоклязьминского сельского поселения

Члены оперативного штаба:

Граф В.Ю.                  –  специалист администрации

Пилипенко Н.В.             – специалист   администрации

Морозова О.В.            – директор МКОУООШ с. Новоклязьминское

Ермолаева Н.Л.           – директор МКУ «Новоклязьминский СДК»

Гусев А.В.               – фельдшер ОБУЗ Новоклязьминский  ФАП