Сообщение о принятии решения  о подготовке проекта «О внесении изменения в Правила землепользования и застройки Новоклязьминского сельского поселения» (далее — проект о внесении изменений в Правила).

Комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новоклязьминского сельского поселения сообщает о том, что Администрацией Новоклязьминского сельского  поселения принято решение  о подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новоклязьминского сельского поселения» (далее — проект о внесении изменений в Правила).

Состав и порядок деятельности комиссии  по организации подготовки проекта

о внесении изменений в Правила определяется в соответствии с

постановлением Администрации Новоклязьминского сельского поселения  « О

принятии решения по подготовке проекта внесения изменений в Правила

землепользования и застройки Новоклязьминского сельского поселения» № 138  от 18.11.2016 года

Одновременно с принятием решения  о подготовке проекта о внесении изменения в Правила утверждены:

1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новоклязьминского сельского поселения

| № п.п. | Порядок проведения работ | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обнародование сообщения о принятии решения о подготовке проекта и размещение указанного сообщения на официальном сайте администрации Новоклязьминского сельского поселения в сети "Интернет". | Не позднее чем по истечении 10 дней с даты принятия решения |  |
| 2 | Сбор исходной информации, анализ поступивших предложений заинтересованных лиц | В течение 20 дней с даты опубликования сообщения о принятии решения о подготовке проекта | Комиссия |
| 3 | Подготовка проекта | В течение 10 дней | Администрация Новоклязьминского сельского поселения |
| 4 | Поверка проекта на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схемам территориального планирования | В течение 20 дней со дня получения проекта от Комиссии | Глава поселения |
| 5 | Принятие решения о направлении проекта главе поселения или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, в Комиссию на доработку | После проверки проекта | Глава поселения |
| 6 | Принятие решения о проведении публичных слушаний | Не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта | Глава поселения |
| 7 | Опубликование решения о проведении публичных слушаний | Не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта |  |
| 8 | Опубликование проекта | Не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта |  |
| 9 | Проведение публичных слушаний по проекту с оформлением протоколов | Не более 1 месяца со дня опубликования проекта и решения о проведении публичных слушаний | Комиссия |
| 10 | Внесение изменений в проект | В течении 5 дней со дня проведения слушаний | Согласно договору |
| 11 | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний | В течении 5 дней со дня проведения слушаний | Комиссия |
| 12 | Обнародование информации и размещение на официальном сайте поселения в сети «Интернет» заключения о результатах публичных слушаний | Не позднее чем по истечении 10 дней с даты проведения публичных слушаний |  |
| 13 | Представление проекта главе администрации | В течении 3 дней со дня принятия заключения | Комиссия |
| 14. | Принятие решения о направлении проекта, протокола публичных слушаний и заключения в Совет Новоклязьминского сельского поселения или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней после представления проекта Комиссией | Глава поселения |
| 15 | Рассмотрение и утверждение проекта или направление проекта Главе администрации на доработку | По плану работы Совета Новоклязьминского сельского поселения или по согласованию с ним | Глава поселения |
| 16. | Обнародование, опубликование в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, размещение во ФГИС ТП, направление копии утвержденного проекта в уполномоченный орган | После принятия решения об утверждении в порядке, установленном уставом Новоклязьминского сельского поселения |  |

2. Порядок направления в комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новоклязьминского  сельского поселения

1. С момента опубликования сообщения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новоклязьминского сельского поселения в течение установленного срока заинтересованные лица вправе направить в комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новоклязьминского сельского поселения свои предложения.

2. Предложения с пометкой «В комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новоклязьминского сельского поселения» направляются по адресу: с. Новоклязьминское, ул. Старая, д. 2,2 , E-mail: novokladm@mail.ru.

3. Предложения в проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новоклязьминского сельского поселения должны быть за подписью юридического (указывается должность руководителя, наименование организации и фамилия, имя, отчество руководителя) или физического (указывается фамилия, имя, отчество) лица, их изложившего, с указанием обратного адреса и даты подачи предложений.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Секретарь комиссии в течение месяца подготавливает письменный ответ по существу обращений физических или юридических лиц.

6. Регистрация обращений осуществляется в специальном журнале.

7. Предложения, поступившие в после истечения установленного срока, не подписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта  внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новоклязьминского сельского поселения комиссией не рассматриваются.

Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новоклязьминского сельского поселения

18.11.2016 г.